# PharmEase

# Plan upravljanja zahtjevima

# Verzija 1.1

# Istorija revizija

| Datum | Verzija | Opis | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 08.05.2026. | 1.0 | Prva verzija dokumenta | Filip Konculić |
| 06.06.2026. | 1.1 | Usklađivanje stila dokumentacije | Filip Konculić |

# Sadržaj

1.	Uvod	4

1.1	Svrha	4

1.2	Obuhvat	4

1.3	Definicije, Akronimi, i Skraćenice	4

1.4	Reference	4

1.5	Pregled	4

2.	Upravljanje zahtjevima	4

2.1	Organizacija, Odgovornosti i Interfejsi	4

2.1.1	Vođa tima	4

2.1.2	Sistemski analitičar	4

2.1.3	Programer	5

2.1.4	QA/Test inžinjer	5

2.1.5	Predstavnik naručioca	5

2.2	Alati, Okruženje, i Infrastruktura	5

3.	Program upravljanja zahtjevima	5

3.1	Identifikacija zahtjeva	5

3.2	Praćenje	5

3.3	Atributi	6

3.3.1	Status	6

3.3.2	Korist	6

3.3.3	Napor	7

3.3.4	Rizik	7

3.3.5	Stabilnost	7

3.3.6	Ciljna verzija	7

3.3.7	Dodjeljeno	7

3.3.8	Razlog	7

3.4	Izvještaji i mjere	7

3.5	Upravljanje promjenama zahtjeva	7

3.5.1	Obrada i odobrenje zahtjeva za promjenu	7

3.5.2	Kontrolna grupa promjena	7

3.5.3	Projektne osnove	8

3.6	Tokovi rada i aktivnosti	8

4.	Kontrolne tačke	8

5.	Obuka i resursi	8

# Plan upravljanja zahtjevima

# Uvod

## Svrha

Plan upravljanja zahtjevima uspostavlja pravila za prikupljanje, analizu, odobravanje, praćenje i izmjenu zahtjeva informacionog sistema PharmEase. Dokumentom su definisani odgovorni akteri, artefakti, atributi zahtjeva, način izvještavanja i kontrolne tačke upravljanja promjenama.

## Obuhvat

Dokument Plana upravljanja zahtjevima obuhvata cjelokupni informacioni sistem PharmEase, uključujući sve funkcionalne cjeline.

## Definicije, Akronimi, i Skraćenice

Svi korišteni, nepoznati pojmovi, akronimi i skraćenice opisani su u dokumentu Rječnik [1].

## Reference

[1] Rječnik - projekat PharmEase, Grupa 4, 2026.

[2] Vizija - projekat PharmEase, Grupa 4, 2026.

[3] Specifikacija softverskih zahtjeva - projekat PharmEase, Grupa 4, 2026.

[4] Dopunska specifikacija - projekat PharmEase, Grupa 4, 2026.

[5] Model zahtjeva - projekat PharmEase, Grupa 4, 2026.

[6] Zahtjevi zainteresovanih strana - projekat PharmEase, Grupa 4, 2026.

[7] Zakon o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine - Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, Službeni glasnik BiH.

[8] Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Bosne i Hercegovine - Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, Službeni glasnik BiH.

## Pregled

Poglavlje 2 opisuje organizaciju upravljanja zahtjevima, odgovornosti uloga i korištene alate. Poglavlje 3 opisuje program upravljanja zahtjevima kroz identifikaciju, praćenje, atribute, izvještavanje, upravljanje promjenama, projektne osnove i tokove rada. Poglavlje 4 opisuje kontrolne tačke pregleda statusa i odluka. Poglavlje 5 opisuje obuku i resurse potrebne za provođenje definisanih aktivnosti.

# Upravljanje zahtjevima

## Organizacija, Odgovornosti i Interfejsi

### Vođa tima

Za koordinaciju procesa upravljanja zahtjevima zadužen je vođa tima. U okviru ove uloge vrši se organizacija i vođenje pregovora o promjenama, potvrđuje se status zahtjeva, te se odobrava njihov prelazak u projektnu osnovu.

### Sistemski analitičar

Formalizacija zahtjeva povjerena je sistemskom analitičaru. Kroz izvršavanje ove uloge osigurava se međusobna usklađenost dokumenata Vizija [2], Specifikacija softverskih zahtjeva [3], Dopunska specifikacija [4] i Model zahtjeva [5].

### Programer

Programer je odgovoran za procjenu potrebnog napora, kao i za analizu tehničkih ograničenja. Tokom razvojnih aktivnosti obezbjeđuju se povratne informacije koje se odnose na izvodivost zahtjeva i identifikaciju potencijalnih rizika.

### QA/Test inžinjer

Za provjeru pokrivenosti zahtjeva testovima zadužen je QA/Test inžinjer. Kroz aktivnosti kontrole kvaliteta potvrđuje se usklađenost implementiranih funkcionalnosti sa odobrenim zahtjevima.

### Predstavnik naručioca

Validacija poslovne vrijednosti, određivanje prioriteta i procjena prihvatljivosti promjena u nadležnosti su predstavnika naručioca. U okviru ove uloge vrši se pregled zahtjeva i njihovo potvrđivanje od strane vlasnika ili delegiranog menadžera lanca.

Interfejs između projektnog tima i naručioca realizuje se kroz formalne revizije zahtjeva, dok se operativna komunikacija vodi kroz alat za upravljanje zadacima i promjenama.

## Alati, Okruženje, i Infrastruktura

Za upravljanje zahtjevima i pratećim artefaktima koriste se:

- Redmine: evidencija zadataka, promjena, statusa i kontrolnih tačaka za zahtjeve definisane kroz projektnu dokumentaciju.

- Apache Subversion: centralizovano verzionisanje i arhiviranje pratećih artefakata i projektne dokumentacije.

Kontrola verzija artefakata provodi se kroz verzionisanje dokumenata.

# Program upravljanja zahtjevima

## Identifikacija zahtjeva

Zahtjevi se identifikuju kroz standardizovane tipove artefakata:

| Artefakt | Stavka praćenja | Opis |
| --- | --- | --- |
| Zahtjevi zainteresovanih strana [6] | Zahtjev zainteresovane strane | Poslovni i regulatorni zahtjevi koji iniciraju analizu. |
| Vizija [2] | Potreba zainteresovane strane/ Karakteristika | Visokonivovski opis potreba i karakteristika proizvoda. |
| Specifikacija softverskih zahtjeva [3] | Softverski zahtjev | Funkcionalni zahtjevi i pravila ponašanja sistema. |
| Dopunska specifikacija [4] | Dopunski zahtjev | Nefunkcionalni i ograničavajući zahtjevi. |
| Model zahtjeva [5] | Stavka zahtjeva | Konsolidovana evidencija statusa, prioriteta, rizika i stabilnosti. |

## Praćenje

Praćenje zahtjeva provodi se dvosmjerno:

- od poslovne potrebe prema funkcionalnim i nefunkcionalnim specifikacijama;

- od implementiranog rješenja i test slučajeva prema izvornoj potrebi.

Status realizacije zahtjeva evidentira se i ažurira kroz Redmine.

Zahtjev se smatra korektno praćenim kada su ispunjeni svi uslovi:

- definisan izvor zahtjeva (zainteresovana strana ili regulatorni propis);

- povezan najmanje sa jednim slučajem upotrebe ili dopunskim zahtjevom;

- povezan sa test slučajem koji verifikuje prihvatne kriterijume;

- dodijeljen odgovornom nosiocu implementacije;

- usaglašen status između evidencije zahtjeva i evidencije promjena na Redmine-u.

## Atributi

Zahtjevima (karakteristikama) se dodjeljuju atributi koji se koriste za praćenje, procjenu, određivanje prioriteta i upravljanje stavkama predloženim za implementaciju. Atributi omogućavaju jasnu organizaciju i bolju kontrolu tokom razvoja sistema.

### Status

Status se utvrđuje nakon pregovora i pregleda od strane projektnog tima. Prati napredak tokom definisanja projektne osnove.

| Predložena | Karakteristika je u razmatranju, ali nije pregledana i prihvaćena od strane zvaničnog kanala, kao što je radna grupa sastavljena od predstavnika projektnog tima, menadžmenta proizvoda i korisničke zajednice. |
| --- | --- |
| Odobrena | Karakteristika je procijenjena kao korisna i izvodiva, te odobrena za implementaciju od strane zvaničnog kanala. |
| Ugrađena | Karakteristika je uključena u baseline verziju sistema u određenoj tački u vremenu. |

### Korist

Pošto nisu svi zahtjevi jednaki po važnosti, vrši se njihovo rangiranje prema relativnoj koristi za krajnjeg korisnika. Time se omogućava dijalog između naručioca, analitičara i razvojnog tima. Atribut utvrđuje sistemski analitičar ili menadžer proizvoda i koristi se u upravljanju opsegom i određivanju prioriteta razvoja.

| Kritična | Karakteristika je neophodna za ispunjavanje zahtjeva korisnika; sve kritične karakteristike moraju biti implementirane ili dolazi do kašnjenja isporuke. |
| --- | --- |
| Važna | Karakteristika značajno doprinosi efikasnosti sistema i ne može se lako zamijeniti alternativnim rješenjem; izostanak može uticati na zadovoljstvo korisnika ili poslovne rezultate, ali ne odgađa isporuku. |
| Poželjna | Karakteristika je korisna u manje tipičnim scenarijima; postoje razumna zamjenska rješenja i izostanak nema značajan uticaj na isporuku. |

### Napor

Budući da neki zahtjevi zahtijevaju više resursa i vremena za realizaciju nego drugi, vrši se procjena složenosti svakog zahtjeva i postavljaju očekivanja u skladu s tim. Razvojni tim procjenjuje napor potreban za realizaciju svake karakteristike izražen kroz broj iteracija, sedmica i zadataka. Atribut se koristi za upravljanje opsegom projekta i određivanje prioriteta razvoja.

### Rizik

Rizik definiše razvojni tim na osnovu analize mogućih neželjenih događaja koji mogu negativno uticati na tok ili kvalitet realizacije sistema, kao što su prekoračenje troškova, kašnjenje isporuke ili otkazivanje projekta. Rizik se kategorizuje kao visok, srednji ili nizak. Procjena se vrši i indirektno, kroz analizu odstupanja u vremenskoj procjeni projektnih aktivnosti i mjerenje pouzdanosti predviđenih rokova.

### Stabilnost

Stabilnost procjenjuju analitičar i razvojni tim i predstavlja vjerovatnoću da karakteristika ostane nepromijenjena tokom razvoja sistema. Atribut obuhvata i mogućnost promjene načina na koji razvojni tim razumije ili implementira karakteristiku. Koristi se za određivanje prioriteta razvoja i identifikovanje karakteristika za koje je potrebna dodatna analiza zahtjeva.

### Ciljna verzija

Bilježi planiranu verziju sistema u kojoj se karakteristika prvi put isporučuje. Koristi se za raspoređivanje karakteristika po verzijama i omogućava razmatranje i diskusiju o karakteristikama bez obaveze njihove implementacije. Implementiraju se isključivo karakteristike sa statusom Ugrađena i definisanom ciljnom verzijom. Pri upravljanju opsegom, broj ciljne verzije može se povećati kako bi karakteristika ostala u dokumentu Vizije, ali bila odgođena za kasniju verziju.

### Dodjeljeno

Navodi tim ili osobu odgovornu za dalju analizu, pisanje softverskih zahtjeva i implementaciju karakteristike.

### Razlog

Bilježi izvor zahtjeva za karakteristikom - referencu na specifikaciju zahtjeva, zahtjev zainteresovane strane ili zakonsku obavezu.

## Izvještaji i mjere

Mjere se prate po iteracijama. Pragovi odstupanja analiziraju se na kontrolnim tačkama i koriste se za korekciju prioriteta i opsega.

## Upravljanje promjenama zahtjeva

Promjena zahtjeva uvodi se kroz formalizovan zahtjev za promjenu, analizu uticaja i odluku kontrolne grupe.

### Obrada i odobrenje zahtjeva za promjenu

Proces obrade promjene provodi se kroz korake:

- podnošenje zahtjeva za promjenu sa obrazloženjem i izvorom;

- analiza uticaja na opseg, rokove, rizik i usklađenost sa propisima;

- klasifikacija prioriteta promjene;

- odluka: odobreno, odgođeno ili odbijeno;

- ažuriranje povezanih artefakata i statusa realizacije na Redmine-u.

Promjena koja utiče na regulatornu usklađenost sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine [7] i Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima Bosne i Hercegovine [8] obrađuje se prioritetno.

### Kontrolna grupa promjena

Kontrolnu grupu promjena čine:

- vođa tima,

- sistemski analitičar,

- predstavnik razvoja,

- QA/Test inžinjer,

- predstavnik naručioca.

### Projektne osnove

Projektna osnova zahtjeva uspostavlja se na kraju ključnih faza i iteracija:

- osnova početnog opsega nakon odobrenja Vizije [2] i inicijalnog skupa zahtjeva iz dokumenta Zahtjevi zainteresovanih strana [6];

- osnova razrade nakon stabilizacije dokumenata Specifikacija softverskih zahtjeva [3], Dopunska specifikacija [4] i Model zahtjeva [5];

- osnova konstrukcije po završenim iteracijama implementacije;

- osnova tranzicije prije produkcionog uvođenja.

U projektnu osnovu ulaze isključivo zahtjevi sa statusom Odobren. Izmjene projektne osnove uvode se samo kroz odobren zahtjev za promjenu.

## Tokovi rada i aktivnosti

Tok upravljanja zahtjevima obuhvata:

- prikupljanje zahtjeva zainteresovanih strana;

- analizu i modelovanje kroz Viziju [2], Specifikaciju softverskih zahtjeva [3], Dopunsku specifikaciju [4] i Model zahtjeva [5];

- procjenu napora, rizika i prioriteta;

- validaciju sa predstavnikom naručioca;

- uspostavljanje projektne osnove;

- implementaciju, testiranje i verifikaciju pokrivenosti;

- obradu promjena kroz kontrolnu grupu.

Revizije zahtjeva provode se u svakoj iteraciji, uz obaveznu provjeru statusa realizacije kroz Redmine.

# Kontrolne tačke

Kontrolne tačke upravljanja zahtjevima vezuju se za iteracione revizije i glavne projektne faze. Na svakoj kontrolnoj tački provodi se:

- pregled statusa zahtjeva i pokrivenosti testovima;

- pregled otvorenih promjena i rizika;

- potvrda ili korekcija prioriteta i ciljnog izdanja;

- odluka o uspostavljanju ili izmjeni projektne osnove.

Zapisnici kontrolnih tačaka arhiviraju se u repozitoriju projektne dokumentacije.

# Obuka i resursi

Za efikasnu primjenu procesa upravljanja zahtjevima obezbjeđuju se:

- obuka projektnog tima za evidentiranje i praćenje statusa realizacije na Redmine-u;

- obuka korisničkih predstavnika za postupak validacije i podnošenja promjena;

Minimalni resursi za izvođenje procesa obuhvataju:

- dostupnost SAP PowerDesigner i Redmine okruženja;

- pristup repozitoriju projektne dokumentacije;

- definisane odgovorne osobe za analizu, odobravanje i verifikaciju zahtjeva.